# АДМИНИСТРАЦИЯ

# НОВОНАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«10» июня 2014г.                                                                                        № 30

«Об утверждении плана-графика перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Новонадеждинского сельского поселения»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», постановлением Правительства Волгоградской области от 26 февраля 2013 г. № 77-п «О порядке формирования и ведения государственной информационной системы "Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области", Уставом Новонадеждинского  сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план-график перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Новонадеждинского сельского поселения по форме согласно приложению 1.

2. При переходе на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Новонадеждинского сельского поселения, предусмотренных приложением 1 к настоящему Постановлению, необходимо руководствоваться этапами перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации  Новонадеждинского сельского поселения согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новонадеждинского

сельского поселения                                                                              И.Н.Бритвина

Приложение  1

к постановлению администрации

Новонадеждинского сельского поселения

от 10 июня   2014 г.  № 30

ПЛАН - ГРАФИК

перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Новонадеждинского сельского поселения

| № № | Наименование муниципальной услуги | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |

| 1. | Выдача выписок из реестра муниципальной собственности | Администрации Новонадеждинского сельского поселения | I этап |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Присвоение адресов объектам недвижимости | Администрации Новонадеждинского сельского поселения | I этап |  |  |  |  |
| 3. | Выдача справок и выписок из похозяйственных книг | Администрации Новонадеждинского сельского поселения | I этап |  |  |  |  |
| 4. | Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Администрации Новонадеждинского сельского поселения | I этап |  |  |  |  |
| 5. | Прием заявлений, документов, а также поставка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрации Новонадеждинского сельского поселения | I этап |  |  |  |  |
| 6. | Проведение мероприятий в сфере молодежной политики | Администрации Новонадеждинского сельского поселения | I этап |  |  |  |  |
| 7. | Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений на территории Новонадеждинского сельского поселения | Администрации с Новонадеждинского сельского поселения Ведущий специалист | I этап |  |  |  |  |
| 8. | Предоставление водных объектов в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование | Администрации с Новонадеждинского сельского поселения Ведущий специалист | I этап |  |  |  |  |
| 9. | Проведение культурно -досуговых мероприятий | Администрации Новонадеждинского сельского поселения | I этап |  |  |  |  |
| 10. | Библиотечное обслуживание населения | Администрации Новонадеждинского сельского поселения Ведущий специалист | I этап |  |  |  |  |
| 11. | Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности Новонадеждинского сельского поселения | Администрации Новонадеждинского сельского поселения Ведущий специалист | I этап |  |  |  |  |
| 12. | Муниципальный жилищный контроль | Администрации Новонадеждинского сельского поселения Глава администрации | I этап |  |  |  |  |

Приложение  2

к постановлению администрации

Новонадеждинского сельского

поселения   от 10 июня   2014г.  № 30

Этапы перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг Новонадеждинского сельского поселения

| Этапы п/п | Содержание этапа | Сроки реализации этапа |
| --- | --- | --- |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | до 01 июля 2014г. |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | до 01 октября 2014г. |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | до 01 января 2015г. |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинга хода предоставления услуги (исполнения функции) | до 01 января 2016г. |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом | до 01 января 2017г. |