# АДМИНИСТРАЦИЯ

# НОВОНАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 77

от   19 декабря  2017г

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района» на 2018-2022 годы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением главы Новонадеждинского сельского поселения от      02.03.2015 №16           «Об утверждении Порядка о разработки,   реализации  и  оценки эффективности      муниципальных программ Новонадеждинского сельского  поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района» на 2018-2022 годы  в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее Программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новонадеждинского

сельского поселения								И.Н.Бритвина

Приложение

к постановлению администрации

Новонадеждинского сельского поселения

от       19.12 .2017 г. №77

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство территории Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района» на 2018-2022 годы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

| Ответственные исполнители программы | Администрация Новонадеждинского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители программы |  |
| Цель Программы | - комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Новонадеждинского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности и отдыха населения |
| Задачи Программы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов |
| Целевые показатели программы | - процент соответствия объектов внешнего благоустройства (тротуаров, озеленения, наружного освещения) ГОСТу; - процент привлечения предприятий, организаций и населения поселения к работам по благоустройству; - уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в 2018-2022 годах, поэтапно |
| Источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Новонадеждинского сельского поселения. Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы из бюджета Новонадеждинского сельского поселения: 2018 год – 658 ,334 тыс. рублей; 2019 год – 1 260,167 тыс. рублей; 2020 год – 1 100,874 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | -комплексное решение проблем благоустройства, способствующее комфортной жизнедеятельности и отдыха населения; - улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов; |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи, с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участие в ее решение населения.

В состав Новонадеждинского сельского поселения входит 2 населенных пунктов (п. Новая Надежда и п.Радужный). Населенные пункты удалены друг от друга на 7 км.

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования сельского поселения имеет большое значение инженерное благоустройство его территорий. Инженерное благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как устройство  озеленения, обустройство детских, спортивных площадок.

Проблема благоустройства сельского поселения является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории поселения, все это отрицательно сказывается на ее привлекательности.

В настоящий момент на территории сельского поселения имеется 7 детских площадок, что  соответствует реальной потребности. Оборудование детских площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные, физические способности детей. Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Совершенствование системы комплексного благоустройства Новонадеждинского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории Новонадеждинского сельского поселения.

Основные задачи Программы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Новонадеждинского сельского поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства  нормативным требованиям;

- процент привлечения предприятий, организаций и населения поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения  зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

Перечень целевых показателей Программы указан в приложении № 1 к настоящей Программе.

Основные ожидаемые конечные результаты Программы:

3.1. «Организация озеленения территории поселения»:

- увеличение уровня озеленения территории поселения;

- увеличение доли мест массового отдыха;

- благоустройство придомовой территории домовладений обустройство цветников, клумб.

3.2. «Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения»:

- благоустройство территории поселения;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

- улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;

- повышение уровня эстетики поселения;

- привлечение жителей поселения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселении.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются фасады зданий, нарушается санитарное состояние территории поселения.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Для обеспечения Программы благоустройства территории Новонадеждинского сельского поселения предлагается регулярно проводить следующие работы:

- мероприятия по установке детских площадок;

- мероприятия по санитарной очистке территории;

- мероприятия по скашиванию травы в летний период;

- мероприятия по озеленению (содержание и обустройство территории парка);

-мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановке на территории поселения.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Новонадеждинского сельского поселения.

Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы из бюджета Новонадеждинского сельского поселения:

2018г. –658,334 тыс. руб.

2019г. –1 260,167 тыс. руб.

2020г. –1 100,874 тыс. руб.

2021г –0

2022г -0

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Новонадеждинского сельского поселения будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Совета депутатов Новонадеждинского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации возможно возникновение рисков, связанных с социально – экономическими факторами, инфляцией и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются, и в случае необходимости вносятся соответствующие изменения в решение Совета депутатов Новонадеждинского сельского поселения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период и в Программу.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия соисполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. B зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Основным исполнителем настоящей Программы является:

- администрация Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района.

Действия по корректировке, приостановлению или прекращению настоящей Программы осуществляются в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новонадеждинского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации от    02.03.2015 №16           «Об утверждении Порядка о разработки,   реализации  и  оценки эффективности      муниципальных программ Новонадеждинского сельского  поселения» .

Главными распорядителями бюджетных средств Программы является администрация Новонадеждинского сельского поселения.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление реализацией Программы, контроль за выполнением намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик – администрация Новонадеждинского сельского поселения.

Организационное руководство по выполнению Программы осуществляет администрация Новонадеждинского сельского поселения

Информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий осуществляется путем обнародования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав участников программных мероприятий.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе внести изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается:

изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята муниципальная программа;

изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

Годовой доклад должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об объеме, затраченных на реализацию муниципальной программы финансовых ресурсов;

информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;

информацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Настоящая Программа считается завершенной после утверждения отчета об ее выполнении в установленном порядке.

7. Перечень мероприятий, проводимых в ходе реализации муниципальной программы.

В ходе реализации Программы будут приобретены посадочный материал, дополнительное оборудование для детских площадок, контейнеры ТБО, хозяйственные товары (побелка для деревьев, краска, мусорные мешки, грабли хозяйственные для уборки мусора, перчатки и т.п.); проведены мероприятия: по расчистке автомобильных дорог местного значения на территории Новонадеждинского сельского поселения от снега, опашка п.Радужный в целях пожарной профилактики, обработка территорий общего пользования, детских площадок от клещей, комаров, отлов бродячих собак специализированной организацией, скашивание сорной растительности, камыша в местах общего пользования, обводного канала, детских площадок, площадок ТБО, вдоль дорог внутри поселка; благоустройства территории возле летней площадки и другие мероприятия.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Новонадеждинского сельского поселения

Городищенского муниципального района»

на 2018-2022 годы, в рамках реализации

приоритетного проекта Формирование

городской среды», утвержденной

постановлением администрации

Новонадеждинского сельского поселения

от    19.12.2017г.  № 77

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

«Благоустройство территории Новонадеж.динского сельского поселения Городищенского муниципального района» на 2018-2022 годы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Планируемые значения целевых индикаторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. измер. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | - соответствия объектов внешнего благоустройства нормам; | процент | 50 | 60 | 70 |
| 2 | - привлечения предприятий, организаций и населения поселения к работам по благоустройству; | процент | 100 | 100 | 100 |
| 3 | - уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). | процент | 70 | 80 | 90 |