СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

НОВОНАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

от  «16» марта 2016 года  № 4-6

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния чистоты и порядка на территории Новонадеждинского сельского поселения, недопущения загрязнений окружающей среды, Совет депутатов Новонадеждинского сельского поселения

РЕШИЛ:

- Утвердить план по благоустройству территории Новонадеждинского сельского поселения на 2016 год.

Глава Новонадеждинского

Сельского поселения                                                                 И.Н. Бритвина

Утвержден

Решением Совета депутатов

Новонадеждинского сельского поселения

От 16.03.2016 г. № 4-6

План по благоустройству территории

Новонадеждинского сельского поселения на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения (месяц) | Сумма финансирования тыс.руб. | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ежедневная уборка территорий предприятий сферы обслуживания и производственных предприятий. (10м) Своевременное уничтожение сорняков. | В течение всего года | - | Организации, предприятия, ИП |
| 2. | Систематическая уборка внутренних дворов и прилегающих территорий двухэтажных домов. | В течение всего года | - | ТОС, жители |
| 3. | Озеленение территорий в зонах ответственности. | В течение вегетативного периода | - | Организации, предприятия, ИП |
| 4. | Благоустройство детских площадок (побелка деревьев, покраска оборудования) | Апрель-май | 10,0 | Администрация ТОС |
| 5. | Уход за именными саженцами (подсадка) | май | 12,0 | Администрация, ТОС, школа, д.сад |
| 6. | Заключение соглашений с ИП, фермерами, руководителями с/х предприятий по культуре земледелия, придорожной торговле | Март-апрель | - | Администрация |
| 7. | Благоустройство территории администрации | Апрель-октябрь | 5,0 | Администрация |
| 8. | Проведение субботников | ежемесячно | - | Администрация, ТОС, школа, д.сад |
| 9. | Обустройство зон отдыха (пляжей, уборка территории, установить информационные таблички)) | Апрель- август | 8,0 | Администрация ТОС |
| 10. | Завоз песка на кладбище, детские площадки, пляжи. | апрель | 15,0 | Администрация |
| 11. | Изготовление информационных стендов | Апрель-август | 15,0 | Администрация |
| 12. | Проверка состояния территории вдоль автодороги п. Радужный – поворот на п. Красный Пахарь | Апрель-октябрь | - | Комиссия по благоустройству, Административная комиссия |
| 13. | Упорядочение придорожной торговли | В течение года | - | Администрация |
| 14. | Уборка трассы от автодороги Волгоград-Вертячий до въезда в поселок | Апрель-май | - | Администрация, ТОС |
| 15. | Проверка поливочного водопровода | май | - | МКП ЖКХ «ЛИДЕР» |
| 16. | Благоустройство территории возле памятника танкистам | Апрель-май | - | Администрация, ТОС, школа, |
| 17. | Ремонт и содержание кладбища | Апрель, октябрь | 5,0 | Администрация ТОС |
| 18. | Уборка крупногабаритного мусора с территории поселка | Апрель-май, сентябрь | 15,0 | МКП ЖКХ «ЛИДЕР» |
| 19. | Опашка поселка (п. Радужный, памятник) | май | - | Администрация |
| 20. | Окос мест общего пользования на территории поселка, обводных каналов | Май-август | 15,0 | Администрация |
| 21. | Строительство контейнерных площадок (3шт.) | Май-июль | 30,0 | Администрация |
| 22. | Уборка контейнерных площадок | Январь -декабрь | 46,0 | Работник по благоустройству |
| 23. | Выделение контейнеров ТБО для раздельного сбора мусора | Июнь-август |  | Администрация |
| 24. | Замена светильников уличного освещения | апрель | 25,00 | Администрация |
| 25. | Ремонт дорог (отсыпка щебнем ул. Школьная) |  | 904,00 | Администрация |
| 26. | Выявление мест несанкционированного размещения отходов | Январь-декабрь |  | Комиссия по благоустройству, Административная комиссия |
| 27. | Уборка снега на территории поселения | Январь-февраль,декабрь | 30,0 | Администрация |
| 28. | Ежемесячная проверка санитарного состояния поселка, работа административной комиссии | Январь-декабрь | - | Комиссия по благоустройству, Административная комиссия |

Глава Новонадеждинского

сельского поселения                                              			                       И.Н.Бритвина