Протокол № 1

по итогам общественного обсуждения проектов по благоустройству территории Новонадеждинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области

п. Новая Надежда 01 августа 2019г.

Присутствуют:

**Комиссия в составе:**

|  |  |
| --- | --- |
| Бритвина Ирина Николаевна | Глава Новонадеждинского сельского поселения, председатель комиссии |
| Галицына Наталия Георгиевна | Специалист по благоустройству, секретарь комиссии |
|  |
| Катринин Александр Эдуардович | Депутат Совета депутатов Новонадеждинского сельского поселения (по согласованию) |
| Фоменко Олег Владимирович  | Депутат Совета депутатов Новонадеждинского сельского поселения (по согласованию) |
| Гуторова Альфия АшрафовнаЖители поселения.  | Председатель ТОС «Молодежный п. Новая Надежда» (по согласованию)Повестка совещания:1. |

1. Заключение контрактов по проекту «Благоустройство территории по ул. Центральная «в зоне между школой и администрацией» поселка Новая Надежда Городищенского района Волгоградской области».

Бритвина И.Н – 24.06.2019г. состоялся аукцион по «Благоустройство территории по ул. Центральная «в зоне между школой и администрацией» поселка Новая Надежда Городищенского района Волгоградской области». Начальная цена контракта составила 3339499,20 рублей. В результате аукциона победителем стал ООО «ИН-СИТИКОМ», с суммой 2888666,70 рублей, экономия составила 450832,50 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «ИН-СИТИКОМ» от 05.07.2019г. № 3.

Катринин А.Э. – Предлагаю на сумму экономии выполнить работы по планировке и выравниванию территории, обрезку и выкорчёвывание деревьев, завоз грунта, установку парковочных столбиков.

Гуторова А.А. – Предлагаю дополнительно установить бортовые камни, добавить красную и желтую тротуарную плитку и фасады скамеек поштукатурить и окрасить, чтобы эстетический вид соответствовал современным требованиям.

Бритвина И.Н. – Руководитель ООО «ИН-СИТИКОМ» согласен выполнить все дополнительные работы в рамках экономии средств. Для этого необходимо заключить два договора.

Фоменко О.В. – Мы провели два субботника, 09.07.2019г – 15 чел. и 17.07.2019г – 10 чел.

Силами жителей спилены и вывезены 4 дерева, убран мусор с территории, на которой будет идти строительство. И дальше будем привлекать жителей к благоустройству территории.

Решили:

1. Заключить два договора с ООО «ИН-СИТИКОМ» на сумму сложившейся экономии 450832,50 рублей.
2. Проводить субботники по привлечению жителей к благоустройству территории.

Протокол вел:

секретарь комиссии Галицына Н.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)