ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в Новонадеждинском сельском поселении на 2021-2024г» за 1 полугодие 2021г.

1.Постановлением №41 от 01.06.2021г утверждена муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в Новонадеждинском сельском поселении на 2021-2024г».

2. По результатам проведенного аукциона ООО «Стройвоз» по муниципальному контракту №1 от 28.06.2021гвыполнен ремонт дорожного полотна по ул.3-я Продольная п.Радужный, асфальтовое покрытие 828кв.м или 180п.м., на сумму 758422,24 рубля.

3.По договору с ООО «Городищенский асфальто-бетонный завод» выполнен ремонт дороги по ул.Эльтонская п.Новая надежда на сумму 465685,20 рублей, 386 кв.м.

4. По договору «12 от 05.06.2021г с ООО «Стройвоз» выполнены работы по устройству парковочной зоны для автомобилей на сумму 547779 рублей.

5.В результате проведенных мероприятий повысился уровень жизни населения, повысилась безопасность дорожного движения.