ОТЧЕТ

 о выполнении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в Новонадеждинском сельском поселении на 2021-2024г» за 2022г.

1.Постановлением №41 от 01.06.2021г утверждена муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в Новонадеждинском сельском поселении на 2021-2024г».

2. По договору № 16-Н/22 от 05.09.2022г. с ИП «Мелконян Г.П.» выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. 4-я Поперечная п. Радужный на сумму 598 627,31 рублей. По договору № 2 от 12.09.2022г. выполнена работа по нанесению дорожной разметки в п. Новая Надежда» на сумму 12221,91 рублей. По договору № 4-З/22 от 13.05.2022г. с ИП «Мелконян Г.П.» выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в р.п. Новая Надежда на сумму 567 938,73 рубля. По договору с ИП «Мелконян Г.П.» выполнено устройству дороги с покрытием из асфальтобетонной крошки по ул. Центральная 2,6,8 п. Новая Надежда на сумму 217810,96 рублей. По договору № 22-Н/22 от 06.09.2022г. выполнена работа по устройству дороги с покрытием из асфальтной крошки по ул. Молодежная и устройство щебеночного покрытия по ул. Центральная п. Новая Надежда на сумму 334759,57 рублей. По контракту № 1 от 13.09.2022г. «КОМПЛЕКС-97» выполнена работа устройству асфальто-бетонного покрытия по ул. Канальная в п. Новая Надежда на сумму 885000,80 рублей. По договору № 27/09-2022-01 от 27.09.2022г. с ООО «КОМПЛЕКС-97» выполнена работа по устройству асфальтобетонного покрытия по ул. 3-я Продольная п. Радужный на сумму 260 000,24 рублей.

3.В результате проведенных мероприятий повысился уровень жизни населения, повысилась безопасность дорожного движения.